תוכנית עבודה מיני פרויקט במערכות הגנה לרשת

שם המגיש: רועי לוי

מייל: roy3@post.bgu.ac.il

מספר אנשים בקבוצה: 1

מסמך אפיון:

תיחום המערכת:

המערכת היא תוסף לדפדפן מסוג Chromium שמטרתו לנתח את רמת האמינות והסיכון של אתרי אינטרנט בזמן גלישה, בדגש על זיהוי מתקפות פישינג, הנדסה חברתית ותוכן מניפולטיבי.

התוסף יבצע:

- סריקה של תוכן האתר (DOM) לצורך זיהוי דפוסים חשודים

- ניתוח ה URL של האתר (פרוטוקול, דומיין, מבנה)

- סריקה של קישורים פנימיים וחיצוניים מתוך האתר

- שילוב עם שירותי צד ג כגון VirusTotal לבדיקת מוניטין

- שימוש במודל AI באמצעות API לניתוח טקסטואלי והתנהגותי

פלט המערכת:

- ציון אמינות בין 1 ל100

- פירוט סיכונים (Phishing indicators, social engineering patterns)

- הסברים למשתמש ברמות פירוט שונות

טכנולוגיות:

- שפות תכנות: TypeScript, HTML, CSS

- GitHub and Git for Version Control

- External services API calls

- Chrome Extension API

- CI/CD: GitHub Actions

תיאור התרחישים:

תהליך פעולה כללי:

- המשתמש נכנס לאתר כללי

- התוסף מופעל אוטומטית

- נאסף מידע:

  - תוכן הדף

  - URL

  - קישורים בדף

- נשלחות בקשות ל:

  - שירות AI לניתוח תוכן

  - שירותי Reputation כגון VirusTotal

- מתבצע חישוב ציון סיכון

- מוצגת תוצאה למשתמש

תרחישים אפשריים:

- אתר לגיטימי ← ציון גבוה, ללא אזהרות

- אתר פישינג ← ציון נמוך + התרעה ברורה

- אתר חדש ללא מידע ← ציון ביניים + הערת חוסר ודאות

- משתמש לוחץ על לינק בתוך האתר ← ניתוח חוזר

תרחישי קצה:

- חסימה של(Rate Limit / Block)  API

- תוכן דינמי (JavaScript heavy pages)

- ניסיונות התחמקות מזיהוי (Obfuscation)

- הזיות של מודלי  AI

מטרה:

פיתוח מערכת הגנה פרואקטיבית מבוססת דפדפן שמזהה ומתריעה על איומים מבוססי פישינג והנדסה חברתית בזמן אמת.

יעדים:

- דיוק בזיהוי אתרים זדוניים בכ90 אחוזים

- צמצום זיהוי שגוי בכ90 אחוזים

- זמן תגובה קצר של ניתוח ותשובה למשתמש (עד מספר שניות בודדות)

- תמיכה במספר שירותי AI ושירותי Reputation

- תיעוד כל התהליך

אבני דרך ולוח זמנים:

- עד 18.04  – הגשת תוכנית עבודה

- עד 25.04  – הקמת סביבת פיתוח (Chrome Extension + TypeScript + CI/CD)

- עד 05.05 –  מימוש סריקה בסיסית של URL וזיהוי HTTP/HTTPS

- עד 15.05 –  אינטגרציה עם VirusTotal ושירותי בדיקת לינקים נוספים

- עד 25.05 –  פיתוח מנגנון ניתוח תוכן (DOM parsing)

- עד 05.06 –  שילוב מודל AI לניתוח פישינג והנדסה חברתית

- עד 12.06 –  בניית מנגנון ניקוד (1–100) עם משקלים

- עד 18.06  - UI/UX להצגת תוצאות והסברים

- עד 22.06 –  טיפול בתרחישי קצה (API failures, hallucinations, privacy)

- עד 24.06 –  בדיקות, אופטימיזציה ושיפורים

- עד 26.06 –  הגשה

אתגרים וקשיים:

- בניית מודל ניקוד אמין בעזרת דוגמאות אתרי פישינג לבדיקות

- התמודדות עם חסימות API כגון VirusTotal rate limits

- זיהוי מתקפות מתוחכמות (Obfuscation, cloaking)

- הזיות של מודלי AI ואכיפה בררנית

- שמירה על פרטיות המשתמש (Data minimization)

- איזון בין עומק ניתוח לביצועים

- החלטה על רמת ניתוח  (Domain vs Subdomain vs Path)

- התאמת ניתוח אתרים שפועלים בעברית

- סביר להניח שיהיו לי עוד אתגרים במהלך הפרויקט

חוזקות:

- ניסיון בהטמעת מודלים של AI בפרויקטים.

- ניסיון קודם בפיתוח chrome extensions

- היכרות עם עקרונות אבטחת מידע ואיומי פישינג

- ניסיון קודם בgit לצורך תיעוד המיני פרויקט

- היכרות עם שפות התכנות והטכנולוגיות של המיני פרויקט